Бассейновое Соглашение по реке Волга на 1995 г. разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1993г. № 607.

Соглашение подписали 39 субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне р. Волга.

Основной задачей Соглашения является выполнение конкретных первоочередных мероприятий, направленных на улучшение водоохранной и водохозяйственной обстановки в бассейне р.Волга.

Ежегодно в субъектах Российской Федерации в рамках Соглашения формируются планы первоочередных мероприятий.

Сформирован и согласован с администрациями субъектов Российской Федерации зоны ответственности Верхне-Волжского БВУ план водохозяйственных и водоохранных мероприятий на 2005 год, реализация которого осуществлялась за счет различных источников финансирования.

Планом мероприятий по Волжскому

Бассейновому соглашению предусматри-валось освоить в 2005 году 840,07 млн.руб., из них:

- средств федерального бюджета –

759,5 млн.руб. (90,8%);

- средств бюджетов субъектов РФ – 76,65 млн.руб. (9 %);

- инвестиции – 4,93 млн.руб. (0,3%).

В связи с тем, что водный налог поступает в Федеральный бюджет, субъекты Российской Федерации из своих бюджетов в 2005 году средства на реализацию мероприятий в рамках Бассейнового соглашения выделяли в незначительных размерах.

По сравнению с предыдущем годом в целом в 4 раза увеличилось финансирование мероприятий в рамках  бассейнового  соглашения, в том числе:  за счет средств  федерального бюджета - в 7 раз, финансирование из бюджетов субъектов федерации уменьшилось в 1,6 раза; по инвестициям также наблюдается уменьшение в 2 раза (таблица 8)

Таблица 8

Финансирование водохозяйственных мероприятий в составе Волжского бассейнового соглашения  в 2002-2005г.г. по бассейну Верхней Волги

| Год | Стоимость работ (млн.руб.) |
| --- | --- |
|  | Фактические величины |
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  | федеральный бюджет | Бюджет субъекта федерации | Инвестиции |
| 2002 | 221,21 | 88,78 | 113,14 | 19,30 |
| 2003 | 339,12 | 139,82 | 156,85 | 42,43 |
| 2004 | 207,36 | 102,96 | 90,0 | 14,41 |
| 2005 | 822,88 | 758,50 | 57,40 | 6,98 |

Анализ выполнения бассейновых соглашений в 2005 году

по бассейну Верхней Волги

На выполнение мероприятий по Волжскому бассейновому соглашению в бассейне Верхней Волги за  2005 г. освоено 822,88 млн. руб., в том числе 758,50 млн. руб. из федерального бюджета, 57,4 млн.руб. - за счет средств субъектов федерации и 6,98 млн.руб. -  из инвестиционных источников (График 1, таблица  9).

Мероприятия, финансируемые из федерального бюджета выполнены всеми субъектами Российской Федерации на 100% от плана:

- по Чувашской Республике– 213,07 млн.руб.,

- по Ивановской области     – 186,47 млн.руб.,

- по Ярославской области   – 115,44 млн.руб.,

- по Нижегородской области  – 83,6 млн.руб.,

- по Владимирской области    - 51,6 млн.руб.,

- по Республике Марий Эл   – 47,38 млн.руб.,

- по Мордовской Республике – 45,3 млн.руб.,

- по Костромской области – 15,63 млн.руб. (таблица 2).

Наиболее полное финансирование мероприятий из бюджетов субъектов Российской Федерации от плана осуществлено по Нижегородской области 22,56 млн.руб.,  по Чувашской Республике 14,4 млн.руб. (таблица 9).

Наибольшие инвестиции были в Республике Марий Эл - 4,10 млн.руб.,  по Владимирской области – 2,63 млн.руб. и по Ярославской области - 0,25 млн.руб.; по остальным субъектам Российской Федерации   инвестиции  на  водоохранные и водохозяйственные мероприятия не выделялись (таблица 9).

По видам мероприятий наибольшее освоение  средств осуществлено по противопаводковым мероприятиям и  по охране и восстановлению водных объектов:

по противопаводковым мероприятиям  – 272,62 млн.руб., при этом

- выполнение к  плану составило 98%. По субъектам РФ на эти виды работ наиболее  значимые суммы освоены  в Ярославской области – 106,84 млн.руб. и в Ивановской области – 100 млн.руб.;

- по охране и восстановлению водных объектов – 217,04 млн.руб., что составило  95% от плана. Наибольшее вложение средств  по этому виду наблюдается по Нижегородской области – 98,66 млн.руб. и по Республике Марий Эл – 59,29 млн.руб. (график 2, таблица 10).

Средства на мероприятия по воспроизводству водных ресурсов планировались в двух субъектах Российской Федерации и выполнены на 100%:

- Чувашской Республике  - 142,7 млн.руб.

- Ярославской области - 0,02 млн.руб.

На мероприятия по регулированию речного  стока  в целом по бассейну Верхней Волги планировалось  выделить 190,6 млн.руб., выделено – 190,5 млн.руб. – выполнение -  100%. Наиболее значимые средства освоены:

- по  Ивановской области  -  70,77 млн.руб.;

- по Чувашской Республике – 55.0 млн.руб.;

- по Владимирской области – 50 млн.руб.

Таблица 9

Сведения о выполнении водоохранных т водохозяйственных мероприятий, в составе Волжского бассейнового соглашения

за 2005 год  в зоне действия Верхне-Волжского БВУ

млн.руб.

| Наименование мероприятий и виды работ | План на 2005г. в ценах 2005г | Реализация БС за 2005 год | Реализация БС за 2005 год в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования | Всего | в т.ч. по источникам финансирования | Всего | % выпол. факт/план 2005г. |
|  |  | Федер. бюджет | Бюджет СФ | Инвестиции |  | Федеральн. бюджет | Бюджет СФ | Инвестиции |  | Федеральн. бюджет | Бюджет СФ | Инвестиции |
| Всего по бассейну Верхней Волги | 840,07 | 758,50 | 76,65 | 4,93 | 822,88 | 758,50 | 57,40 | 6,98 | 98 | 100 | 75 | 142 |
| Охрана вод и восстановление водных объектов | 229,14 | 174,08 | 50,20 | 4,86 | 217,04 | 174,08 | 36,00 | 6,96 | 95 | 100 | 72 | 143 |
| Регулирование речного стока | 190,60 | 184,50 | 6,10 | 0,00 | 190,50 | 184,50 | 6,00 | 0,00 | 100 | 100 | 98 |  |
| Противопаводковые мероприятия | 277,57 | 264,97 | 12,60 | 0,00 | 272,62 | 264,97 | 7,65 | 0,00 | 98 | 100 | 61 |  |
| Воспроизводство водных ресурсов | 142,77 | 134,95 | 7,75 | 0,07 | 142,72 | 134,95 | 7,75 | 0,02 | 100 | 100 | 100 | 26 |
| По Ярославской области | 115,74 | 115,44 | 0,00 | 0,30 | 115,69 | 115,44 | 0,00 | 0,25 | 100 | 100 |  | 83 |
| По Костромской области | 16,23 | 15,63 | 0,60 | 0,00 | 15,63 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 96 | 100 | 0 |  |
| По Ивановской области | 191,97 | 186,47 | 5,50 | 0,00 | 191,97 | 186,47 | 5,50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| По Владимирской области | 60,57 | 51,60 | 6,34 | 2,63 | 61,07 | 51,60 | 6,84 | 2,63 | 101 | 100 | 108 | 100 |
| По Нижегородской области | 113,05 | 83,60 | 29,45 | 0,00 | 106,16 | 83,60 | 22,56 | 0,00 | 94 | 100 | 77 |  |
| Всего по Пензенской области | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 34 |  | 34 |  |
| Республика Марий Эл | 58,92 | 47,38 | 9,53 | 2,00 | 59,29 | 47,38 | 7,80 | 4,10 | 101 | 100 | 82 | 205 |
| Всего по Чувашской Республике | 227,42 | 213,07 | 14,35 | 0,00 | 227,47 | 213,07 | 14,40 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| Республика Мордовия | 55,30 | 45,30 | 10,00 | 0,00 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 82 | 100 | 0 |  |

Таблица 10

Информация о финансировании водохозяйственных работ в составе Волжского бассейнового соглашения по видам мероприятий за  2005г.  в зоне действия Верхне-Волжского БВУ

| № | Наименова-ние республик и областей | Стоимость работ, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость (всего) млн.руб. | % выпол факт/план | В том числе |
|  |  |  |  | Воспроизводство водных ресурсов | % выпол факт/план | Охрана и восстановление водных объектов | % выпол факт/план | Регулирование речного стока | % выпол факт/план | Противопаводковые мероприятия | % выпол факт/план |
|  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
|  | Всего по бассейну Верхней Волги | 840,07 | 822,88 | 98 | 142,77 | 142,72 | 100 | 229,14 | 217,04 | 95 | 190,60 | 190,50 | 100 | 277,57 | 272,62 | 98 |
| 1 | Ярославская область | 115,74 | 115,69 | 100 | 0,07 | 0,02 | 26 | 0,23 | 0,23 | 100 | 8,60 | 8,60 | 100 | 106,84 | 106,84 | 100 |
| 2 | Костромская область | 16,23 | 15,63 | 96 |  |  |  | 7,00 | 7,00 | 100 | 6,23 | 5,63 | 90 | 3,00 | 3,00 | 100 |
| 3 | Ивановская область | 191,97 | 191,97 | 100 |  |  |  | 21,20 | 21,20 | 100 | 70,77 | 70,77 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 4 | Владимирская область | 60,57 | 61,07 | 101 |  |  |  | 10,57 | 10,57 | 100 | 50,00 | 50,50 | 101 |  |  |  |
| 5 | Нижегородская область | 113,05 | 106,16 | 94 |  |  |  | 105,55 | 98,66 | 93 |  |  |  | 7,50 | 7,50 | 100 |
| 6 | Пензенская область | 0,87 | 0,30 | 34 |  |  |  | 0,87 | 0,30 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Республика Марий Эл | 58,92 | 59,29 | 101 |  |  |  | 58,92 | 59,29 | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чувашская Республика | 227,42 | 227,47 | 100 | 142,70 | 142,70 | 100 | 6,50 | 6,50 | 100 | 55,00 | 55,00 | 100 | 23,23 | 23,28 | 100 |
| 9 | Республика Мордовия | 55,30 | 45,30 | 82 |  |  |  | 18,30 | 13,30 | 73 |  |  |  | 37,00 | 32,00 | 86 |

# Text boxes

График 1