Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Верхне-Волжского БВУ

Федерального агентства водных ресурсов

_____________________В.С.Дементьев

15 февраля 2010 год

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в 2010 г. предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, снижение ущербов от вредного воздействия вод в зоне деятельности Верхне-Волжского БВУ

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издание приказа по Верхне-Волжскому БВУ о подготовке и пропуску весеннего половодья 2010 г. на основании приказа Росводресурсов | до 16.02.2010 | Верхне-Волжское БВУ |
| 2 | Разработка и представление планов мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья 2010 г, схем взаимодействия на период подготовки и пропуска весеннего половодья | до 19.02.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 3 | Разработка графиков дежурств на период весеннего половодья | до 19.02.2010 | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 4 | Обеспечение круглосуточного дежурства в период прохождения весеннего половодья оперативных (ответственных) дежурных | Постоянно с 15.03.2010 по 15.05.2010 | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 5 | Доведение до глав муниципальных образований «Памятки собственнику гидротехнического сооружения» и рекомендаций по подготовке прудов к пропуску весеннего половодья | до 19.02.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ |
| 6 | Формирование бассейновых комплексных планов действий по предупреждению и снижению ущербов от наводнений 2010г. | до 10.03.2010 до 15.03.2010 | ОВР по субъектам РФ, Центральный аппарат, отдел водного хозяйства Верхне-Волжского БВУ |
| 7 | Проведение совещания с отделами Водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ «Управлениями эксплуатации водохранилищ», ГФУ инженерных защит о подготовке и пропуску весеннего половодья | 25.03.2010 | УЦентральный аппарат, отдел водного хозяйства Верхне-Волжского БВ |
| 8 | Составление графиков совместных с органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора предпаводковых обследований готовности водохозяйственных объектов гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность к пропуску весеннего половодья и представление их в Верхне-Волжское БВУ | до 01.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 9 | Составление совместно с органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и представление в Верхне-Волжское БВУ плана обследований возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления | до 01.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 10 | Участие совместно с органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора в проведении предпаводкового обследования готовности потенциально опасных гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем к пропуску паводковых вод с представлением отчета в Верхне-Волжское БВУ (Приложение № 3 к приказу Росводресурсов от 10.02.10 № 21) | до 26.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ |
| 11 | Участие совместно с территориальными органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора в проведении обследований возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления с представлением отчета в Верхне-Волжское БВУ (Приложение № 3 к приказу Росводресурсов от 10.02.10 № 21) | до 26.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ УЭ водохранилищ |
| 12 | Представление в отдел водного хозяйства Верхне-Волжского БВУ информации в форме аналитической записки о готовности к работе в период половодья и паводков и о результатах проведенных проверок по форме согласно приложениям №2,3 приказа Росводресурсов от 10.02.2010г. №21 | до 26.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 13 | Представление в Росводресурсы отчета о проведении обследований водохозяйственных систем, гидротехнических сооружений и водоохранных зон водных объектов и объектов, представляющих экологическую опасность | до 01.04.2010 | Центральный аппарат БВУ |
| 14 | Контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС, находящихся в оперативном управлении ФГУ, осуществляющих эксплуатацию водохранилищ, водохозяйственных систем и инженерных защит в период прохождения весеннего половодья и паводков | В период половодья | Центральный аппарат БВУ, ОВР, ФГУ (ГФУ) |
| 15 | Передача сведений в центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ об оперативной водохозяйственной обстановке в бассейне Верхней Волги в соответствии с Приложением № 1 приказа Росводреурсов от 10.02.2010 № 21 | ежедневно до 9.00 | ОВР по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 16 | Получение, обработка, анализ и передача в Росводресурсы оперативной информации о водохозяйственной обстановке в бассейне Верхней Волги, о ходе подготовки и пропуску весеннего половодья в соответствии с Приложением № 1 к приказу Росводресурсов от 10.02.2010 № 21 | ежедневно до 9.30 | Центральный аппарат БВУ |
| 17 | Участие в селекторных совещаниях по вопросам прохождения весеннего половодья | На период прохождения весеннего половодья | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам, ФГУ (ГФУ) |
| 18 | Участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по регулированию режимов работы водохранилищ | Постоянно | Дементьев Владимир Сергеевич |
| 19 | Работа в межведомственных противопаводковых комиссиях субъектов РФ | На период прохождения весеннего половодья | Центральный аппарат ВВБВУ, отделы водных ресурсов по субъектам РФ, ФГУ (ГФУ) |
| 20 | Совместно с Межведомственной оперативной группой ведение режимов Верхне-Волжских водохранилищ | постоянно | Верхне-Волжское БВУ |
| 21 | Своевременное доведение решений Межведомственной оперативной группы по режимам работы Верхне-Волжских водохранилищ до администраций субъектов РФ и ОВР по субъектам, ФГУ, ГФУ | Постоянно (в течение дня после получения протокола) | Верхне-Волжское БВУ |
| 22 | Обеспечение информационного обмена со службами территориальных органов МЧС России, Минрегиона России, Минэнерго России, Росгидромета, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с целью получения сведений об аварийных и чрезвычайных ситуациях на водных объектах | постоянно | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам, ФГУ (ГФУ) |
| 23 | Получение от отделов водных ресурсов и передача в Росводресурсы информации о ЧС в бассейне Верхней Волги | постоянно | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам, ФГУ (ГФУ) |
| 24 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по освещению деятельности Управления и подведомственных Росводресурсам организаций в периоды прохождения половодья и паводков | в период весеннего половодья и паводков | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, отделы водных ресурсов по субъектам |
| 25 | Подготовка и представление в ВВБВУ планов взаимодействия со СМИ в период прохождения половодья и паводков | до 15.03.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам |
| 26 | Подготовка сводного плана взаимодействия со СМИ в период прохождения половодья и паводков по зоне влияния БВУ | 01.04.2010 | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ |
| 27 | Осуществление контроля за выполнением плана противопаводковых мероприятий ОВР по субъектам РФ | в период весеннего половодья, паводков | Центральный аппарат Верхне-Волжского БВУ, ОВР по субъектам |
| 28 | Представление в Верхне-Волжское БВУ отчетов об итогах прохождения весеннего половодья в бассейне Верхней Волги (Приложения № 4,5 к приказу Росводресурсов от 10.02.10 № 21) и летне – осенних паводков | 15.06.2010 15.10.2010 | Отделы водных ресурсов по субъектам, ФГУ (ГФУ) |
| 29 | Подготовка и представление в Росводресурсы отчета об итогах прохождения весеннего половодья 2010 года (Приложение № 4,5 к приказу Росводресурсов от 10.22.10 №21) и летне – осенних паводков на территории Верхне-Волжского БВУ | до 01.07.2010 | Центральный аппарат Отдел водного хозяйства Верхне-Волжского БВУ |
|  |  | до 01.11.2010 |  |

Взаимодействие и оповещение служб в период весеннего половодья осуществлять в соответствии со "Схемой" взаимодействия Верхне-Волжского БВУ на период половодий и паводков.